Gaworzyce, dnia 16 października 2013 r.

IZP 271.8.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczy: realizacji zadania pn.: "Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dzikowie", gm. Gaworzyce.

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce

tel/fax: 76 8316285/76 8316286

e-mail: ug@gaworzyce.com.pl

II. PODSTAWA PRAWNA:

- Postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie, przed upływem terminu składania ofert, prawo do zmiany lub odwołania warunków zapytania.

- Jeżeli w wyniku w/w zmiany jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert oraz zamieści informację na stronie internetowej.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczenia przeznaczonego na świetlicę wiejską w miejscowości Dzików zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. Powierzchnia użytkowa ok. 42,21 m2, kubatura ok. 118,18 m3.

Na całość robót składa się wykonanie:

- wykonanie ścianek działowych oddzielających pomieszczenia WC,

- wykonanie nowych tynków;

- wykonanie nowych posadzek;

- wykonanie glazury ściennej;

- wykonanie powłok malarskich;

- wykonanie schodów zewnętrznych;

- wykonanie stolarki drzwiowej;

- modernizacja instalacji sanitarnych;

- modernizacja instalacji elektrycznych;

- dostawa schodowłazu (obciążenie min. 120 kg, napęd silnik elektryczny).

Prace należy wykonać zgodnie z załączonym projektem (z wyłączeniem remontu elewacji budynku).

Każdy z wykonawców winien odwiedzić miejsce realizacji zadania celem sprawdzenia terenu budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zapytania oraz w celu uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy.

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające z dokumentacji projektowej, przedmiaru, a także wszystkie inne koszty dodatkowe bez których nie można należycie wykonać zamówienia, w tym między innymi: koszty robót przygotowawczych, porządkowe, utrzymania zaplecza, wykonania dokumentacji powykonawczej, wszelkie inne koszty dodatkowe, które poniesie wykonawca w trakcie realizacji zadania. Jeżeli oferent nie wyceni pozostałych kosztów to Zamawiający uzna, iż  koszty te zostały wkalkulowane w ogólną cenę oferty.

UWAGA:

Przedmiar robót, będący załącznikiem do niniejszego zapytania stanowi jedynie element pomocniczy przy sporządzaniu oferty.

IV. TERMIN WYKONANIA ZADANIA:

Termin wykonania zadania do 15.12.2013 r.

Termin rozpoczęcia realizacji - dzień podpisania umowy.

V. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY:

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 §1 kodeksu cywilnego. Ustalone w tej formie wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne do czasu zakończenia realizacji zamówienia i odbioru końcowego zadania bez wad i usterek.

- Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia odbędzie się na podstawie dwóch faktur odpowiednio do zakresu w terminie do 14 dni od momentu ich wystawienia. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez strony.

- Należność za wykonane roboty będzie uregulowana z konta Zamawiającego w formie przelewu na rachunek Wykonawcy:................................

- Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego.

- Przelew wierzytelności wymaga zgody stron.

- Terminem zakończenia robót i rozpoczęciem odbioru przedmiotu umownego będzie: fizyczne zakończenie całości robót przedmiotu umownego oraz zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zapewnić warunki bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami umowy z należytą starannością, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, prawa i Polskich Norm.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji innych robót bądź urządzeń Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów energii, wody i mediów pobieranych ze źródeł umiejscowionych na terenie realizacji przedmiotu umowy i zaplecza.

- Wszelkie prace lub czynności nieopisane w zapytaniu ofertowym, a niezbędne dla właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy, traktowane są jako oczywiste i zostały uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ofercie przez Wykonawcę.

- Zapytanie ofertowe wraz z wszelkimi załącznikami stanowi integralną część umowy i jej uzupełnienie. Umowę, zapytanie i załączniki należy odczytywać łącznie. Wykonawca jest obowiązany wykonywać przedmiot zamówienia i wszelkie obowiązki związane z jego wykonaniem zgodnie z umową i załącznikami do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiedzy o przyczynie odstąpienia w razie:

- postawienia w stan likwidacji Wykonawcy,

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- w razie wykonania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z istotnymi jej postanowieniami,

- przerwania przez Wykonawcę realizacji umowy na okres dłuższy niż 7 dni, za wyjątkiem sytuacji, gdy przyczyna leży po stronie Zamawiającego,

- pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy robót przez Zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Strony postanawiają, iż nie będą zmieniały istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy:

- spowodowanych zmianą firmy stron umowy,

- spowodowanych poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

- zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności (niezależne od Wykonawcy) uniemożliwiające wykonanie czynności określonych w umowie,

- w wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

- pisemnego żądania wstrzymania prac projektowych skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone,

- zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357 kc.

- Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. Odstąpienie może nastąpić w terminie do 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia.

- Strony postanawiają, iż nie będą zmieniały istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. W szczególności Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy:

- spowodowanych zmianą firmy stron umowy,

- spowodowanych poprawieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,

- zmianę terminów, gdy wystąpiły okoliczności (niezależne od Wykonawcy) uniemożliwiające wykonanie czynności określonych w umowie,

- w wyniku zmian regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,

- pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

- Wszystkie powyższe postanowienia pkt 16 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

- Wszelkie zmiany umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez Wykonawcę i Zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji przez okres 36 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 5 dni roboczych licząc od daty powiadomienia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

- Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może naliczyć karę dla Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto umowy.

- Za niedotrzymanie terminu wykonania prac, Zamawiający może naliczyć karę dla Wykonawcy w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za niedotrzymanie terminu usunięcia wad w okresie trwania rękojmi oraz gwarancji, Zamawiający może naliczyć karę dla Wykonawcy w wysokości 1% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne w przypadku poniesienia strat z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wierzytelność o zapłatę kar umownych jest należna także w przypadku odstąpienia od umowy niezależnie od podstaw naliczania kary umownej.

- Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie właściwy rzeczowo Sąd powszechny dla miejsca siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

100% CENA

Wykonawca zobowiązany jest do podania ceny netto, podatku VAT i ceny brutto, w tym z wyszczególnieniem robót w tabeli w formularzu ofertowym.

Zamawiający dokona wyboru oferty z najniższą ceną.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego za pomocą poczty, e-maila lub fax-u do 22 października 2013 r. do godz. 1000.

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

IX. OSOBA DO KONTAKTU:

Elżbieta Moszkowicz - insp. ds. inwestycji i zamówień publicznych

e.moszkowicz@gaworzyce.com.pl

tel. 76 8316 285 wew. 44

Gaworzyce, dnia 16 października 2013 r.			ZATWIERDZAM

Zastępca Wójta

(-) Beata Taczyńska-Pietruś

Nr nadany sprawie IZP 271.8.2013				Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Na wykonanie projektu pn.: "Remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Dzikowie"

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Gaworzyce, ul. Okrężna 85, 59-180 Gaworzyce

2.WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że:

- zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego IZP 271.8.2013,

- gwarantuję wykonanie całości zamówienia zgodnie z treścią zapytania ofertowego IZP 271.8.2013,

- oferuję(my) wykonanie przedmiotu zamówienia za:

cenę netto:	.............................. (słownie zł: ..................................................)

podatek VAT: ......................... (słownie zł: ..................................................)

cenę brutto: ..................... (słownie zł: .................................................)

w tym wartość poszczególnych robót:

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty murowe |  |  |
| 2. | Modernizacja istniejących posadzek |  |  |
| 3. | Modernizacja istniejących tynków |  |  |
| 4. | Roboty glazurnicze |  |  |
| 5. | Roboty malarskie |  |  |
| 6. | Schody zewnętrzne |  |  |
| 7. | Modernizacja instalacji sanitarnych |  |  |
| 8. | Modernizacja instalacji elektrycznych |  |  |
| Razem |  |  |

- oferowany przez nas termin wykonania niniejszego zamówienia: 15.12.2013 r.

- niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni,

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zawartymi w niniejszym zapytaniu i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia,

- posiadamy obowiązujące uprawnienia zawodowe oraz przynależymy do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

......................... dnia ............................

/podpis wraz z pieczątką imienną upoważnionego przedstawiciela/